Příloha č. 6 ZD: Návrh smlouvy

# SMLOUVA

na dodávku a instalaci bezpečnostních systémů v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17, Praha 5.

# Smluvní strany

1. 1.	Objednatel: 	Městská část Praha 5

se sídlem:      	náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

zastoupena:

IČO:               	00063631

DIČ:               	CZ00063631

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

č. ú.:                 	27-2000857329/0800

(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)

1. 2.	Zhotovitel:

se sídlem:	……………….

zastoupený:	……………….

IČO:	……………….

DIČ:	……………….

bankovní spojení:	……………….

č. ú.:	………………..

(dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

1. 3.   Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. 	Za objednatele:

ve věcech smluvních:		Mgr. Renáta Zajíčková

ve věcech administrativně- technických:

Mgr. Pavel Radovan Viglaský, MPA vedoucí 				Odboru Kancelář městské části,

tel.: 257 000 505,

e-mail: pavelradovan.viglasky@praha5.cz;

Pavol Šimko, odbor Kancelář městské části

tel.: 257 000 858, e-mail: pavol.simko@praha5.cz

1.3.2. 	Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	………………..

ve věcech technických:	………………..

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu na dodávku a instalaci bezpečnostních systémů (dále jen BS) v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17 MČ Praha 5 (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

- Úvodní ustanovení

2.1.	Tato smlouva se uzavírá na základě  výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a instalace bezpečnostních systémů v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17, Praha 5.“. V rámci této VZMR se uplatňují zásady stanovené v § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona.

2.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.

2.3.	Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4.	Podkladem pro uzavření této smlouvy o poskytování služeb je nabídka zhotovitele ze dne ……………………, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

- Předmět smlouvy, termín a místo plnění, povinnosti smluvních stran

  - Účelem této smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního poskytování dodávek a instalace BS, konkrétně zabezpečovacího systému (dále jen PTZS), kamerového systému (dále jen CCTV), systému kontroly vstupů a interkomů (dále jen SKV) včetně kabelových tras a příslušenství, dle předmětu této smlouvy Objednateli specifikovaných v příloze č. 1, č. 2 a, 2b, 2c, 2d, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Předmětem smlouvy je komplexní dodání dodávek podle této smlouvy, tj. dodávka a instalace bezpečnostních systémů v nově adaptovaných prostorách 6. a 7. NP, na adrese Štefánikova 247/17 Městské části Praha 5 s příslušenstvím, a to ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Předmět smlouvy zahrnuje mimo jiné i všechny související práce, provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k následnému uvedení předmětu dodávek do řádného provozu a užívání včetně všech prací, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva (dále jen „předmět smlouvy“ nebo předmět plnění“).

  - Místo dodání předmětu plnění jsou:

    - administrativní budova Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 247/17, 150 00 Praha 5 (dále jen „místo plnění díla“);

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

a) plnit předmět smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí,

b) plnit předmět smlouvy v souladu s pokyny Objednatele a v souladu s jeho zájmy,

c) upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů,

d)průběžně informovat Objednatele o zásadních skutečnostech průběhu plnění předmětu smlouvy,

e)bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky předmětu plnění dle této smlouvy, které budou Objednatelem zjištěny v průběhu provádění předmětu smlouvy či před jeho předáním a převzetím Objednatelem, a to v termínu určeném Objednatelem. Veškeré vady a nedodělky předmětu plnění včetně určených termínů pro jejich odstranění budou zaznamenány v tabulce seznamu závad, která je součástí Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Ke konečnému předání a převzetí díla na základě Předávacího protokolu dojde až po odstranění veškerých vad uvedených v tabulce seznamu závad.

f) mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ vzniku odpovědnosti Zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s limitem pojistného plnění nejméně 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých). Toto pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo třetích osob na náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v den uzavření této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy bude nedílnou součástí této smlouvy jakožto příloha č. 4.

  - Plnění této smlouvy nesmí omezit provoz v administrativních budovách Úřadu městské části Praha 5.

  - Případné doplnění rozvodů nebo rozšíření pokrytí komunikačních sítí jejich měření zajistí Zhotovitel na své náklady.

  - Zhotovitel provede obeznámení a zaškolení s nově instalovanými technologiemi odpovědných osob na jednotlivých administrativních budovách Objednatele na náklady zhotovitele.

  - Veškeré dodávky materiálu a zařízení musí být nové, originální a nepoužité. Dodané komponenty musí být homologovány ČSN se zajištěným servisem v ČR a veškeré práce musí být provedeny v souladu s normami ČSN.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu plnění dle této smlouvy. Při zjištění, že Zhotovitel provádí předmět plnění v rozporu s obsahem této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli nápravu věci bez vlivu na cenu předmětu plnění a termín jeho plnění.

  - Objednatel se touto smlouvou zavazuje:

a) poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, nutnou pro řádné plnění předmětu smlouvy, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty nutné pro plnění předmětu smlouvy,

b) uhradit Zhotoviteli řádně a včas a v souladu s touto smlouvou cenu za plnění předmětu smlouvy,

c) umožnit Zhotoviteli přístup do veškerých prostor administrativních budov Úřadu městské části Praha 5, ve kterých má dojít k provedení předmětu plnění.

- Cenová ujednání, splatnost faktur

  - Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:						………… Kč

DPH:									………… Kč

Cena celkem včetně DPH:						………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů bez DPH)

  - Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, veškeré nezbytné průzkumy, posudky, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

  - Cena dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy může být změněna v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

  - Právo na fakturaci vzniká po úplném a řádném předání předmětu plnění bez vad a nedodělků.

  - Po předání předmětu plnění dle této smlouvy a po odsouhlasení předmětu plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů fakturu – daňový doklad. Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

  - Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

  - Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývají faktury platnosti.

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele vzájemně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

  - O předání a převzetí předmětu plnění a za podmínek dle Čl. 4 odst. 3.4. písm. e) bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který je přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „Protokol“), ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

  - Objednatel bude hradit jenom skutečně provedené dodávky a s nimi spojené služby.

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Odstoupení od smlouvy

Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy poté, co objednatel zhotovitele na nesplnění závazku písemně upozornil, přičemž zhotoviteli současně stanovil dodatečnou lhůtu nikoliv kratší než 7 dní pro splnění takové povinnosti či jiný způsob odstranění porušení ujednání o závazku zhotovitele. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení adresátovi. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. Ostatní ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoliv dotčena.

- Záruky a reklamace

  - Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (předmětu plnění) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data řádného předání předmětu plnění dle této smlouvy Objednateli.  A 24 měsíců od data řádného předání předmětu plnění dle této smlouvy Objednateli za podmínek uvedených v záruční listině na ostatní dodávky. V případě, že výrobce poskytuje na některé výrobky záruční lhůtu delší než 24 měsíců, platí záruční lhůta poskytnuta výrobcem.

  - Reklamace vad musí být Objednatelem provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu/y zjistí, nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V případě jakékoliv reklamace Objednatelem je reklamační místo u Zhotovitele následující: e-mail: …………………….

  - Pro reklamace vad provedených dodávek a služeb s těmito dodávkami spojenými platí dohoda obou smluvních stran o přednostním řešení reklamací. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady, respektive rozpor s dohodnutými vlastnostmi, budou Zhotoviteli neprodleně, nejdéle však ve lhůtě do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění oznámeny Objednatelem (dále jen „Oznámení o nedodělcích a vadách“). Reklamaci je třeba uplatnit telefonicky či emailem s následným písemným potvrzením o převzetí Zhotovitelem.

  - Veškeré nedostatky, nedodělky a vady musejí být Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace Objednatelem, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, a to na základě oběma stranami podepsaného písemného protokolu „Oznámení o vadách a nedodělcích“.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby odstraní na svůj náklad a nebezpečí veškeré objednatelem zjištěné vady.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnuté lhůtě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Nebudou-li reklamované vady odstraněny do 5 od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění oproti termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

  - Budou-li v průběhu plnění předmětu smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel neodstraní do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele nebo nezjedná nápravu v jiném termínu stanoveném Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a za každý den prodlení s odstraněním takového nedostatku.

  - Smluvními pokutami není nikterak dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody v celém jejím rozsahu.

  - Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

- Předání a převzetí předmětu smlouvy, vlastnické právo k předmětu smlouvy

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli, a to včetně revizní zkoušky.

  - Objednatel převezme předmět plnění, včetně revizní zkoušky, provedený v souladu s touto smlouvou od Zhotovitele po jeho řádném dokončení a to formou písemného Předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a jež bude potvrzen oběma smluvními stranami. Objednatel převezme jen takový předmět plnění, který bude bez vad a nedodělků, teprve po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v tabulce seznamu závad, jež je součástí přílohy č. 3, bude přejímací řízení ukončeno.

  - Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatří ze zhotovení předmětu plnění, je do doby jejich protokolárního předání Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném předmětu plnění, tak na věcech opatřených a potřebných k jeho zhotovení.

  - Dnem podepsání Předávacího protokolu přechází vlastnictví k předmětu plnění a nebezpečí škody na něm na Objednatele, nebude-li v Předávacím protokolu dohodnuto jinak.

- Povinná ustanovení

  - Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. …………… ze dne….………

- Ustanovení společná a závěrečná

  - Změny smlouvy lze provádět pouze formou písemného číslovaného dodatku, podepsaného oprávněnými osobami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy.

  - Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a z nichž obdrží zhotovitel dva (2) stejnopisy a objednatel čtyři (4) stejnopisy.

  - Práva a povinnosti nevymezené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence, sdělení, oznámení apod., podle této smlouvy musí být vyhotovena písemně, prostřednictvím oprávněného zástupce dané smluvní stany a musí být zaslána příjemci poštou doporučeným dopisem či kurýrní službou s potvrzením o přijetí a současně elektronickou poštou se stejným obsahem a příslušnou emailovou adresu. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní a emailové adresy smluvních stran:

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

  - Nedílnou součást smlouvy tvoří níže uvedené přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: 	Výkaz výměr specifikace dodávek a instalací (dodá účastník ve své nabídce)

Příloha č. 2a, b, c, d: Zjednodušená projektová dokumentace Štefánikova 247/17

Příloha č. 3:	Předávací protokol

Příloha č. 4:	Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (dodá účastník ve své nabídce)

V … ………………………….		           V Praze dne ……………………….

…………………………………….   		……………………………………

za Zhotovitele:	      za Objednatele:

……………………..