# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

(dále jen „Smlouva“ )

- Smluvní strany

  - Objednatel:		Městská část Praha 5

se sídlem:		náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

zastoupená:		Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

IČO:			000 63 631

DIČ:			CZ00063631

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

č. účtu:			27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		………………..

se sídlem:		………………..

zastoupená:		………………..

IČO:			………………..

DIČ:			………………..

bankovní spojení:	………………..

č. účtu:		            ………………..

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také jen „smluvní strany“)

  - Osoby oprávněné jednat:

    - Za objednatele:

ve věcech smluvních:	    Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5,

ve věcech technických:  JUDr. Mgr. Pavel Radovan Viglaský, MPA,

vedoucí KMČ, tel.: 257 000 505,

e-mail: pavelradovan.viglasky@praha5.cz,

Pavol Šimko, referent KMČ, tel.: 257 000 858,

e-mail: pavol.simko@praha5.cz,

Martin Ptáček, vedoucí oddělení OŠK, tel: 257 000 161,

e-mail:martin.ptacek@praha5.cz.

    - Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele komise minimálně dvou (2) zaměstnanců Úřadu (zastupující odbor KMČ, OŠ) a zástupce dotyčné MŠ.

    - Za zhotovitele:

……………, tel.: ………….., e-mail: ……………..

    - Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí: ……………

- Úvodní ustanovení

2.1.	Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……… která byla na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na dodávky včetně souvisejících stavebních prací vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6,              § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem:

„Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních Městské části Praha 5“, vybrána jako nejvýhodnější.

2.2.	Smluvní strana uvedená ve čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy předložila doklady,                        které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3.	Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

  - Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

  - Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

    - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,

    - převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zjednodušenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,

    - prověřil místní podmínky na místech plnění - provádění díla, tj. objekty předškolských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5 (dále jen „staveniště“), (viz Příloha č. 1 Smlouvy),

    - nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,

    - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

    - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na staveništi,

    - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této Smlouvě.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu Smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné
v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této Smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných.

  - Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této Smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních MČ Praha 5“.

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy Smlouvy:

- a, b - Místa plnění - zjednodušené projektové dokumentace, zpracovaná firmou
Security management s.r.o., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 1367/29, PSČ 100 00, IČO: 274 33 773.;

- a, b - Projektová dokumentace - výkresové části, zpracované firmou Security management s.r.o., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 1367/29, PSČ 100 00,                IČO: 274 33 773.;

- Položkové rozpočty zpracované zhotovitelem.;

- Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří Přílohy č. 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Zhotovitel prověřil zjednodušenou projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou
v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení díla,
jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této Smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.

  - Veškeré dodávky materiálů a zařízení v  rámci této Smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

  - Zhotovitel je povinen svojí stavební činnost koordinovat s dodavatelem dalších technologických částí, které jsou zamýšlená nebo navazují na provedení samotného díla.

  - Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

  - Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření,
bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato Smlouva.

  - Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále zhotovitel vlastním nákladem zajistí koordinátora BOZP a splní povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených mimo jiné § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.

  - Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které jsou pro realizaci tohoto díla závazné.

  - Konkrétní specifikace dodávaných položek zboží (technologií) musí být předem odsouhlasena objednavatelem.

- Místo plnění

  - Místem plnění - provádění díla (staveništěm) dle článku 3. této Smlouvy jsou objekty předškolských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5 (viz. Příloha č. 1 Smlouvy). Vlastníkem těchto objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.

  - Místa plnění dle předchozího odstavce jsou i místa předání a převzetí řádně a včas provedeného díla.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy v těchto termínech:

    - převzetí staveniště nejpozději do 7 (sedmi) dnů po nabytí účinnosti Smlouvy,

    - předání díla nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu
pro provedené dílo,

    - likvidace staveniště do 3 (tří) kalendářních dnů po předání díla.

5.2.	Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

5.3.	O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.

5.4.	Termínem splnění předmětu smlouvy je předání díla objednateli po dokončení všech prací bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.

5.5.	Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla 3 (tři) pracovní dny předem.

5.6.	Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v odst. 5.1. tohoto článku, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této Smlouvy.

5.7.	V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací (realizace díla) na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací (realizace díla) vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

- Realizace smlouvy, práva a povinnosti

  - Při realizaci Smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se PO (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), BOZP, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat Smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který
se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

  - Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby neomezoval provoz předškolských zařízení průběh vyučování. Pracovní doba ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací. Pracovní doba ve dnech pracovního klidu musí být předem projednána se zástupcem objednatele.

  - Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy
na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

  - Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení 
o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

  - Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že:

    - bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených
v čl. 3. této Smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů; o průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti); vlastníkem originálních stránek
a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel;

    - na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR;

    - práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti;

    - zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem
do stavebního deníku a dohodne s ním další postup;

    - objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy;              na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této Smlouvě; případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této Smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy,
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele
a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele,
se nehradí;

    - bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu (při skončení realizace díla bude proveden řádný úklid v dotčených prostorách), odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění
a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde realizací díla;

    - při provádění prací budou dodržovány předpisy BOZP, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele;

    - předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt); toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů; zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací;

    - zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou;

    - provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí a přilehlých objektů;

    - pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;

    - v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla;

    - vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem; jestliže
se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce
byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel;

    - pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán objednateli tři dny přede dnem svařování;                         za dodržování požárního dohledu, BOZP a PO, po celou dobu, odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

  - Objednatel se zavazuje:

    - předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy samostatným zápisem,

    - určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),

    - na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

    - poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.

  - V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“),
a to minimálně 1x týdně. KD dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel
i zhotovitel jsou povinni se jich v rámci plnění dle této Smlouvy zúčastnit.                       Zápisy z KD zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z KD jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.

  - V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen,
je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

  - Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této Smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským nebo technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

  - Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

- Cenová ujednání

  - Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dodávky nutné k zajištění předmětu smlouvy bez DPH	………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů bez DPH)

Výše a sazba DPH ………… Kč ……..%DPH

Cena za dodávky nutné k zajištění předmětu smlouvy včetně DPH	………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů včetně DPH)

Cena za práce spojené s dodávkou předmětu smlouvy bez DPH	………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů bez DPH)

Výše a sazba DPH ………… Kč ……..%DPH

Cena za práce spojené s dodávkou předmětu smlouvy včetně DPH ………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů včetně DPH)

Celková cena bez DPH:						………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů bez DPH)

DPH:	………… Kč

Cena celkem včetně DPH:						………… Kč

(slovy: ..……………………………………………………………. haléřů včetně DPH).

  - Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky                             a zahrnuje veškeré náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.

  - Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

  - Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí
o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel
má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

    - smluvní pokuty,

    - nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné,
anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

    - požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

  - Splatnost faktur je do 15-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktury budou doručeny ve 2 (dvou) vyhotoveních.

  - Součástí faktury bude předávací protokol podepsaný a odsouhlasený zástupcem objednatele a projektová dokumentace provedeného díla včetně položkového rozpočtu dodávaných technologií pořízená dodavatelem.

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

  - Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány (započítány) veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

    - vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, zábory komunikací,

    - veškeré práce související s předmětem díla včetně revizí,

    - malířské a lakýrnické práce,

    - uvedení staveniště do původního stavu.

  - Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce 
a takto se promítá ve smluvní ceně.

  - Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 10. odst. 10.1. této Smlouvy jsou náklady zhotovitele.

- Sankční ujednání

  - Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený                v čl. 5. odst. 5.1. bodě 5.1.1. a 5.1.2. této Smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8., 3.9. a 3.10 této Smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý kalendářní den trvání tohoto závadného stavu.

  - Pokud objednatel nedodrží termín 15 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.

  - Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady,                       má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran,
a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy, či obecně platných předpisů, na které
se v souladu s ust. § 2050 OZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

  - Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

  - Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této Smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu             ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se nevztahuje   na povinnosti poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu              k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

- Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1.	Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

9.1.1.	na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

9.1.2.	na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3.	na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

9.1.4.	na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,

9.1.5.	na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2.	Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají                  se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

9.2.1.	pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

9.2.2.	zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3.	ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3.	Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4.	Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí    i součástí je od počátku objednatel.

9.5.	Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN.                       Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6.	O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

    - identifikační údaje o díle i jeho částí,

    - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

    - případnou dohodu o slevě z ceny,

    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce pro věci administrativně technické s kompletně provedeným dílem,

    - stavební deníky,

    - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,

    - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít
a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7.	Součástí závazku dle článku 3. této Smlouvy je dále zkompletované předání:

    - dokumentace skutečného provedení díla - stavby (DSPS) ve 3 (třech) vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění  díla - stavby (DPS) a utříděna podle seznamu,
který bude její součástí; v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla;

    - veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny;

    - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této Smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě;

    - doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.;

    - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do;

    - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy;

    - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

    - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU;

    - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy;

    - doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů;

    - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí;

    - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.

9.8.	Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však               nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu                   dle čl. 8. odst. 8.1 této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9.	Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla (provedených prací) po dobu                    24 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn                       a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy.

9.10.	Záruční podmínky za dodané zboží (technologie) budou specifikovány v záručním listu, který je součástí dodávky.

9.11.	Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.12.	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 14 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 14 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této Smlouvy.

9.13.	Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.14.	Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem           je reklamační místo u zhotovitele následující: __________________.

9.15.	Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.12. tohoto článku,                je objednatel  oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti
za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

- Závěrečná ustanovení

  - Po dobu platnosti této Smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám,                      která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 2 mil. Kč.

  - Smlouva může být měněna pouze písemně, dohodou obou smluvních stran, ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.

  - Nestanoví-li Smlouva, že se oznámení činěné druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně,
a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou smluvní stranou odmítnuto nebo                  3 (třetím) dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve Smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen              na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

    - nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného            v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.1. a bod 5.1.2. této Smlouvy o 15 (patnáct) kalendářních dnů;

    - nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

    - porušení dohody o použité a projednané technologii.

  - Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany vyhlášen úpadek anebo je-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku.

  - Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od Smlouvy nemá
ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - V případě odstoupení od Smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od účinnosti odstoupení.

  - Zhotovitel má v případě neplnění ujednání Smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

  - Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

  - V záležitostech neupravených v textu Smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

  - Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 (tří) pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

  - Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

  - Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. ……….…… ze dne……….………

Přílohy:

Příloha č. 1a, b: Místa plnění - zjednodušené projektové dokumentace (volné přílohy).

Příloha č. 2a, b: Projektové dokumentace - výkresové části.

Příloha č. 3:	Položkové rozpočty zpracované zhotovitelem.

Příloha č. 4: 	Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

V Praze dne						V 	 dne

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________________		___________________________________

Mgr. Renáta Zajíčková,

starosta MČ Praha 5