| Realizační tým | Specifikace a doba plnění | Počet hodin celkem | Cena v Kč bez DPH za hodinu | Celková cena v Kč bez DPH | Sazba DPH | Celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer stavby | Fáze projektové přípravy: technické konzultace ve fázi zpracování projektové dokumentace a výkazů výměr; Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 80 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); | 980 |  |  |  |  |
|  | Fáze výběrového řízení: spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
|  | Fáze realizace stavby: účast na KD a kontrolní činnost; Doba plnění: 14 měsíců, v předpokládaném rozsahu 700 hod. (tj. 50 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
|  | Fáze po dokončení: Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků; Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
| Cenový konzultant stavby | Fáze projektové přípravy: technické konzultace ve fázi zpracování projektové dokumentace a výkazů výměr; Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 80 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); | 560 |  |  |  |  |
|  | Fáze výběrového řízení: spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
|  | Fáze realizace stavby: účast na KD a kontrolní činnost; Doba plnění: 14 měsíců, v předpokládaném rozsahu 280 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
|  | Fáze po dokončení: Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků; Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena celkem |  |  |  |