Smlouva o dílo

mezi

Městskou částí Praha 5

jako Objednatelem

a

[doplní dodavatel]

jako Zhotovitelem

Tato Smlouva o DÍLO (dále jen „Smlouva”) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:		Městská část Praha 5

Se sídlem:		Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1381/4

IČO: 			00063631

DIČ: 			CZ00063631

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		27-2000857329/0800

Zastoupená:		Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 		[doplní dodavatel]

IČO: 			[doplní dodavatel]

DIČ: 			[doplní dodavatel]

se sídlem:		[doplní dodavatel]

Bankovní spojení: 	[doplní dodavatel].

Číslo účtu: 		[doplní dodavatel]

Zastoupený:		[doplní dodavatel]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] soudem v [doplní dodavatel], sp. zn. [doplní dodavatel]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel zahájil soutěž o návrh na vyhotovení památníku Ferdinanda Peroutky. Objednatel na základě výsledku soutěže rozhodl o výběru návrhu Zhotovitele.

- V návaznosti na výsledek soutěže o návrh Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Památník Ferdinanda Peroutky“ (dále jen „veřejná zakázka“).

- Veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 65 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je samotná realizace soutěžního návrhu Zhotovitele (dále jen „Dílo“).

- Zhotovitel má zájem Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele provést a prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je požadováno právními předpisy.

se Smluvní strany dohodly následovně:

# Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro Objednatele spočívající ve vyhotovení uměleckého díla, které bude připomínat osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v této Smlouvě. Dílo je specifikováno v soutěžním návrhu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Soutěžní návrh“).

  - Součástí Díla je zároveň:

    - dopracování Soutěžního návrhu;

    - dodání potřebné kompletní dokumentace nezbytné pro realizaci a umístění Díla, případně projektové dokumentace, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a případné zajištění potřebných souhlasných stanovisek dotčených orgánů;

    - zajištění autorské realizace Díla;

    - provedení Díla, tj. dokončení Díla a jeho doprava, předání a umístění dle čl. 1.4 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy v této sjednané době:

    - Termín provedení Díla:	do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

  - Dílo bude umístěno ve veřejném prostoru zahrady Portheimka a ulice Matoušova, Praha 5.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla sjednané v čl. 3.1 této Smlouvy.

  - Dílo bude pevně instalováno a zabezpečeno proti možným nehodám, odcizení či přemístění.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo podkladů k provedení Díla.

  - Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité.

  - Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla Zhotovitel provede v souladu s čl. 3.5 této Smlouvy.

  - Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně Díla.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou v čl. 3.1 této Smlouvy.

# Prohlášení Zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

    - je oprávněn a schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést;

    - disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení;

    - předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech možných důsledků;

    - se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení Díla v termínu uvedeném v čl. 1.3 této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy;

    - smluvená Cena Díla uvedená v čl. 3.1 této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.

  - Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle čl. 2.1 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 3.1 této Smlouvy a v termínu dle čl. 1.3 této Smlouvy.

# Cena Díla

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

[doplní dodavatel] Kč (slovy: [doplní dodavatel] korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí [doplní dodavatel] Kč (slovy: [doplní dodavatel] korun českých);

[doplní dodavatel] Kč (slovy: [doplní dodavatel] korun českých), včetně DPH;

(dále jen „Cena Díla“). Bližší vymezení Ceny Díla je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni účinnosti podpisu Smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtovaná dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

  - Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, provozní náklady, správní poplatky, navržené úpravy bezprostředního okolí apod.), včetně nákladů na potřebnou technickou infrastrukturu, umístění, dopravu apod.

  - Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 3.1 této Smlouvy.

  - Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude specifikován i způsob a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla.

    - Jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění; Zhotovitel na sebe tímto také přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 Občanského zákoníku.

# Platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla postupně, a to na následovně:

    - část odpovídající 20 % Ceny Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem po schválení dopracovaného Soutěžního návrhu čl. 1.2.1 a 5.3 této Smlouvy;

    - část odpovídající 20 % Ceny Díla po zajištění kompletní dokumentace nezbytné pro realizaci Díla dle čl. 1.2.2 této Smlouvy;

    - část odpovídající 20 % Ceny Díla po schválení realizovaného Díla Objednatelem dle čl. 1.2.3 této Smlouvy;

    - zbývající část Ceny Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla a jeho dodání dle čl. 1.2.4 této Smlouvy;

  - Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména:

    - název Objednatele a název Zhotovitele,

    - text „Daňový doklad“,

    - cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH,

    - datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,

    - v příloze příslušný předávací protokol dle čl. 4.1 této Smlouvy podepsaný Objednatelem,

    - úplný název zakázky uvedený v záhlaví.

  - Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje budou neúplné ve smyslu čl. 4.2 této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený.

  - Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

# Provádění Díla

  - Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

  - Dopracování Soutěžního návrhu dle čl. 1.2.1 této Smlouvy bude s Objednatelem průběžně konzultováno, přičemž Zhotovitel se zavazuje předložit první verzi dopracovaného Soutěžního návrhu nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje vznést k první verzi dopracovaného Soutěžního návrhu dle předchozí věty své připomínky nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení této verze Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zapracovat takto vznesené připomínky Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dní ode dne jejich doručení. Následně předloží Objednateli další verzi dopracovanému Soutěžnímu návrhu dle první věty tohoto článku ke schválení. V případě dalších připomínek bude postupováno obdobně dle věty druhé tohoto článku.

  - Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.

  - V případě, že Zhotovitel pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako Skladovatel. Skladné za skladování těchto věci je zahrnuto v Ceně Díla.

  - Pokud vlastnické právo k Dílu nepřešlo dle ustanovení čl. 5.5 této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 5.8.3 této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.

  - Dílo je provedeno pouze pokud:

    - odpovídá schválenému dopracovanému Soutěžnímu návrhu dle čl. 5.3 této Smlouvy a případným změnám sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou,

    - nemá žádné vady,

    - došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami (viz dále článek 5.9 této Smlouvy).

  - V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 5.8.3 této Smlouvy budou uvedeny mimo jiné i případné vady Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání; nárok Objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo kterékoli jeho dílčí částí nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

  - Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku nepoužije.

# Autorské dílo

  - V případě, že v rámci poskytování Služeb Poskytovatelem dle této Smlouvy vznikne dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Autorský zákon"), pak Poskytovatel ke dni převzetí Díla, bezplatně poskytuje Objednateli za níže stanovených podmínek oprávnění k výkonu práva Dílo užít všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona (dále jen "Licence").

  - Licence podle čl. 6 této Smlouvy bude poskytnuta jako licence nevýhradní, časově neomezená na dobu trvání majetkových práv k Dílu a platná na území České republiky.

  - Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto čl. 6 této Smlouvy je v plné výši zahrnuta v příslušné Ceně Díla podle této Smlouvy.

# Záruka

  - Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla. Záruční doba na Dílo jako celek činí 24 měsíců.

  - Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit jakoukoliv vadu Díla.

  - Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat:

    - odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná; odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla (zboží a/nebo službu) vadnou;

    - přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku.

- Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady:

    - následující pracovní den po dni obdržení reklamace v případě vady bránící užívání Díla;

    - do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebránící užívání Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma Smluvními stranami.

  - Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.

# Sankce

  - V případě prodlení s předáním Díla v termínu stanoveném dle čl. 1.3 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 5.9 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

  - V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 7.4 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení se zahájením jejího odstraňování.

  - V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 7.5 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

  - Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli.

  - V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Ukončení Smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

    - porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě,

    - prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla delší čtrnácti (14) dnů.

  - Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této Smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy považováno za platné.

  - Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě.

  - V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk.

  - Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam.

  - Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

# Oprávněné osoby a kontaktní místa

  - Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny Smlouvy je možné činit pouze písemně.

    - Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

- [k doplnění ze strany zadavatele], e-mail: [k doplnění ze strany zadavatele]

- Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:

- [doplní dodavatel], e-mail: [doplní dodavatel], tel.: [doplní dodavatel].

  - Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

  - Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené pátým (5) dnem po jejich odeslání.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.

  - Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky.

  - Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepsaným oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

  - V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě.

  - Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

- Příloha č. 1 –	Soutěžní návrh

- Příloha č. 2 - 	Rozpad ceny

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy či jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis.

  - Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. ………………………….. ze dne ……………

| V Praze dne ___________ Městská část Praha 5 __________________________ Jméno: Mgr. Renáta Zajíčková Funkce: starostka Městské části Praha 5 | V [doplní dodavatel] dne ___________ [doplní dodavatel] __________________________ Jméno: [doplní dodavatel] Funkce: [doplní dodavatel] |
| --- | --- |

Příloha č. 1

Soutěžní návrh

(před podpisem smlouvy bude doplněn soutěžní návrh zhotovitele)

Příloha č. 2

Rozpad ceny

(dodavatel předloží v souladu s požadavky zadávací dokumentace jím naceněný rozpad ceny)