| Realizační tým | Specifikace a doba plnění | Počet hodin celkem | Cena v Kč bez DPH za hodinu | Celková cena v Kč bez DPH | Sazba DPH | Celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer stavby | Přípravná fáze +výběrové řízení: kontrola DSP a příprava podkladů ZD a spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 240 hod. (tj. 60 hod. /měsíc); | 1270 |  |  |  |  |
|  | Fáze realizace stavby: kontrola DPS, účast na KD a kontrolní činnost; Doba plnění: 18 měsíců, v předpokládaném rozsahu 990 hod. (tj. 55 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
|  | Fáze po dokončení: Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků; Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
| Cenový konzultant stavby | Fáze výběrového řízení: Příprava podkladů pro ZD, spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc); | 550 |  |  |  |  |
|  | Fáze realizace stavby: Kontrola rozpočtu a výkazů výměr, účast na KD a kontrolní činnost; Doba plnění: 18 měsíců, v předpokládaném rozsahu 360 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
|  | Fáze po dokončení: Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků; Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 20 hod. (tj. 10 hod. /měsíc); |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena celkem | 1820 |  |  | 21 % |  |