# Příloha č. 5 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“)

Čl. I

Smluvní strany

1)	Objednatel:               	Městská část Praha 5

sídlo: 				nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

zastoupena:			RNDr. Danielem Mazurem, PhD., starostou

IČO: 				00063631

DIČ: 				CZ00063631

bankovní spojení:                   Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:  			2000857329/0800

- a) Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních:			RNDr. Daniel Mazur, PhD., starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně

technických: 	Bc. Jan Zeman, vedoucí odboru správy veřejného prostranství a zeleně

tel.: 257 000 465, e-mail: jan.zeman2@praha5.cz

Ing. Kateřina Knížková, vedoucí oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

tel.: 257 000 153, 
e-mail: katerina.knizkova@praha5.cz

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

2)	Zhotovitel:			……………………

sídlo:    			……………………

zastoupena:  			……………………

IČO:             			……………………

DIČ:				……………………

bankovní spojení:		……………………

číslo účtu:            		……………………

ve věcech smluvních: 	……………………

ve věcech technických: 	……………………

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

- a) Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: 	………………………………., jednatel společnosti,
tel: ……………………………, e-mail: ……………………………..

ve věcech technických: 	 …………………………………
tel: …………………………., e-mail: …………………………

Čl. II

Předmět a rozsah smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Bezpečný přechod nové generace“ v ulici V Zářezu, Praha 5 - od projekčních činností až po konečnou realizaci přechodu, vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace na základě podkladu Studie proveditelnosti, připomínek správců (THMP, DPP), inženýring (zajištění vyjádření dotčených orgánů stání správy) spojený s realizací projektu Bezpečný přechod nové generace v ulici V Zářezu, Praha 5 a samotnou realizaci přechodu včetně následné údržby. Podrobný popis předmětu plnění, včetně specifikace cílové lokality, specifikace technického řešení, požadavků na výstupy systému a jejich funkcionality jsou popsány ve studii proveditelnosti s názvem Bezpečný přechod nové generace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Studie“).

a)	projektová dokumentace v počtu 3 paré + 1 x CD (formát DWG, WORD, PDF), pro zajištění stanovisek si zhotovitel obstará vlastní paré;

b)	inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí včetně všech stanovisek dotčených orgánů státní správy. Veškerá stanoviska a vyjádření stavebního úřadu budou předány proti podpisu pověřenému zástupci objednatele;

c)	realizace projektu – realizace stavby Bezpečný přechod v ulici 			V Zářezu včetně instalace HW, lamp a návěstidel;

d)	údržba – zajištění údržby po předání díla Objednateli po dobu dle čl. V písm. d).

- Dílo dle této smlouvy bude plněno v následujících fázích:

- vypracování projektové dokumentace;

- inženýring projektu;

- realizace projektu v ulici V Zářezu, Praha 5;

- údržba po dobu 2 let od dokončení díla – do doby předání MHMP.

Čl. III

Práva a povinnosti smluvních stran

1)	Zhotovitel je povinen zahájit svou činnost ihned po podpisu smlouvy oběma stranami a při realizaci předmětu díla je povinen postupovat bez zbytečného prodlení při zachování lhůt sjednaných dle této smlouvy.

2)	Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat dle specifikace uvedené v Studii. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost případných pokynů Objednatele, které by mohly mít pro objednatele za následek vznik škody či vícenákladů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.

3)	Zhotovitel je povinen při své činnosti sledovat veškeré změny právních a souvisejících předpisů (včetně metodik) v oblasti zhotovování předmětu díla tak, aby činnost pro objednatele vykonával vždy v souladu s platnou právní úpravou.

4)	Zhotovitel je povinen průběžně vracet objednateli veškeré doklady, evidence, atd., které od objednatele nebo za něho převzal k výkonu činností podle této smlouvy, jakož i takové doklady, které při činnosti pro objednatele vytvořil nebo vytvořit nechal, vztahující se k jednotlivé vybrané budově.

5)	Objednatel, resp. jím pověřená osoba, a zhotovitel vždy sepíší zápis o tom, které doklady, evidence, atd. byly předány, resp. svěřeny druhé smluvní straně.

6)	Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech, dokladech a ostatních nosičích převzatých od objednatele k výkonu činností podle této smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

7)	Zhotovitel je oprávněn při zařizování činností ve prospěch objednatele použít třetích osob.  Náklady takto vzniklé nese zhotovitel. Za úkony těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel tak, jakoby je vykonal sám.

8)	Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti a při plnění předmětu této smlouvy pro objednatele, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím objednatele. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

9)	Pro splnění zhotovitelovy povinnosti řádně zhotovit dílo a dodat je objednateli se stanovuje lhůta dle čl. V. Doba plnění díla.

10)	Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně zhotovit dílo ve stanoveném termínu a převést vlastnické právo k němu na objednatele, a to v rozsahu dle popisu Projektu uvedeném ve Studii v příloze č. 1 ke Smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít, zaplatit smluvenou cenu díla ve stanovené lhůtě a po dobu účinnosti smlouvy poskytnout součinnost ve smluveném rozsahu.

11)	Předmět Smlouvy bude dodán v digitální podobě dle popisu projektu v Studii v příloze č. 1.

12)	Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jím způsobené při provádění díla, ledaže prokáže, že tyto škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

13)	Objednatel si vyhrazuje právo ukončit plnění díla ve fázi provádění inženýringu, pokud bude dotčenými orgány státní správy realizace stavby Bezpečného přechodu zamítnuta.

14)	Zhotovitel ověří, zda nebude při provozu díla docházet k přesvícení a nesouměrnému osvětlení prostor v závislosti na instalovaném vybavení.

15)	Zhotovitel zajistí údržbu hardwaru po dobu 2 let – resp. do doby předání MHMP.

16)	Uzavřením této smlouvy objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc pro zajištění inženýrské činnosti popsané v čl. II odst. 2) písm. b)  a to při jednání se všemi místně a věcně příslušnými orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty a institucemi. Potvrzení o udělení plné moci bude vystaveno na základě žádosti zhotovitele.

17)	Zhotovitel zajistí migraci dat do datové platformy hlavního města Prahy, aby ke sběru 	dat ze sensorů do datové platformy systém umožňoval on-line přenášet senzorická data 	pomocí REST API, tj. jakmile je nová informace ze senzoru dostupná, odešle se 	neprodleně do datové platformy hlavního města Prahy. Tato podmínka je nutná pro 	připojení sensorů. Podpora dalších způsobu přenosu dat nad rámec REST není 	vyloučena.

- Předpokládaný formát importovaných dat do datové platformy: JSON, XML, CSV

- Předpokládaný typ komunikace pro sběr senzorických dat a zpětnou komunikaci se 	senzory: Vystavit / konzumovat REST API, Typ přijímaných dat: urlencoded (GET) a 	x-www-form-urlencoded, JSON a XML.

Čl. IV

Cena díla

- Celková cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Celková cena bez DPH	…………………… Kč

DPH 21%			…………………… Kč

Celková cena včetně DPH	…………………… Kč

a její stanovení vychází z cen dílčích, uvedených v následující tabulce:

| Prvek / řešení – jeden přechod | Počet (ks) | Investiční náklady (Kč) | Neinvestiční náklady (Kč) | Náklady na údržbu (Kč / 2 roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předinvestiční povolovací fáze - inženýring | 1 | - | 0,00 | - |
| Projektová dokumentace | 1 | 0,00 |  |  |
| Hardware – lampa | 2 | 0,00 | - | 0,00 |
| Hardware – návěstidla (vč. sensorů) | 1 | 0,00 | - | 0,00 |
| Instalace lampy | 2 | 0,00 | - | - |
| Instalace návěstidel | 1 | 0,00 | - | - |
| Celkem | - | 0,00 bez DPH | 0,00 bez DPH | 0,00 bez DPH |

2)	Změna (překročení) celkových cen je možné pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

3)	Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla a zhotovitel zaručuje její úplnost a neměnnost.

Čl. V

Doba plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. II v následujících termínech:

- vypracování projektové dokumentace - do 8 týdnů od účinnosti smlouvy;

- inženýring projektu vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje do 40 týdnů od účinnosti smlouvy a ostatní dle správních lhůt; Zhotovitel není v prodlení s prováděním této části díla po dobu průtahů orgánů státní správy v řízeních o vydání výše zmíněných správních rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení zákonných lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy; Sjednaná doba plnění se o případné průtahy orgánů státní správy v příslušných správních řízeních automaticky prodlužuje.

c)	realizace projektu v ulici V Zářezu, Praha 5 - do 8 týdnů od účinnosti územního rozhodnutí, ohlášení či stavebního povolení;

d)	údržba po dobu 2 let od data ukončení samotné realizace díla – do doby předání MHMP.

Čl. VI

Platební podmínky

- Cena díla sjednaná v čl. IV této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem následujícím způsobem:

- po provedení inženýringu u veškerých dotčených orgánů státní správy;

- po předložení dokončené projektové dokumentace;

- po řádném dokončení fáze provádění díla dle čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na tuto část;

- ke konci kalendářního roku nebo po ukončení údržby – po předání do správy MHMP.

- Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro splatnost faktury se stanovuje lhůta 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odstavci 1, případně má jiné vady, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

- Objednatelova platební povinnost se vždy považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka připsána ve prospěch účtu zhotovitele u peněžního ústavu, identifikovaného v záhlaví smlouvy. Prodlení s úhradou může zhotovitel postihnout úrokem z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla, respektive kterékoliv jeho části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla či kterékoliv jeho části. Zhotovitel je v prodlení s plněním díla, pokud objednatel nepřevezme předmět díla včas a bez výhrad.

Čl. VII

- Práva duševního vlastnictví

- Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

- Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i dílo, které je předmětem   autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje zhotovitel jako autor objednateli ode dne předání takovéhoto díla objednateli na neomezenou dobu pro území celého světa, nevýhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně poskytovaných služeb. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.

- Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně poskytovaných služeb. Zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby poskytovatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby. Poskytovatel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky poskytovatele vůči autorovi jsou vypořádány.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

Čl. VIII

Záruka

Zhotovitel poskytne objednateli od data ukončení fáze provádění díla dle čl. II odst. 3 písm. c) záruku za bezvadnost a kvalitu předaného díla po dobu 24 měsíců a následně 24 měsíců na provádění údržby dle čl. II odst. 3 písm. d).

Čl. IX

Povinná publicita

Zhotovitel je povinen označit výstupy projektu logy Smart Prague a hl. m. Prahy, a to přiměřeným způsobem za maximálního dodržení podmínek stanovených logomanuálem, který tvoří přílohu č. 2.

Čl. X

Povinná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,  potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. ……………. ze dne ………..2019.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními předpisy.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje v počtu pěti stejnopisů, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.

- Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

- Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy poté, co objednatel zhotovitele na nesplnění závazku písemně upozornil, přičemž zhotoviteli současně stanovil dodatečnou lhůtu nikoliv kratší než 15 dní pro splnění takové povinnosti či jiný způsob odstranění porušení ujednání o závazku zhotovitele. Odstoupení od této smlouvy musí být v každém případě provedeno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně; účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně; odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a záruk za již dokončené části díla; účinky odstoupení se týkají sjednaného plnění, které k okamžiku odstoupení dosud není splněno a závazek založený touto smlouvou zaniká od okamžiku odstoupení.

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy, které by měli vztah ks sjednanému smluvnímu vztahu.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich 	pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu 	si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Popis Předmětu Smlouvy – Studie proveditelnosti

Příloha č. 2: Logomanuál Smart Prague a hl.m. Prahy

Příloha č. 3: Specifikace konektivity - informace k předávání dat do datové platformy 			od OICT

V Praze dne ………………...				V 	 dne …………..

..…………………………………                                  	………………………………….

za objednatele:						za zhotovitele:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

starosta MČ Praha 5